[ 5월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주에는 프런트엔드에서 총 2번, 백엔드에서 총 8번의 PR(Pull Request) 처리를 바탕으로 팀원 각자가 기능별 브랜치 통합(merge)을 통한 도메인 간의 인터페이스를 동기화하고 개발을 가속화하였습니다. [상세 내용] 1. 마이페이지 사용자 주문 내역 조회 및 상태 관리 API 연동 완료(담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 마이페이지 주문/배송 내역 조회 화면의 프론트엔드 컴포넌트와 백엔드 API 간의 인터페이스 연동 및 데이터 바인딩 완료. - 백엔드 스키마와 프론트엔드 상태 코드 간의 정합성을 검증하고, 페이지네이션 연동 상태를 최종 점검함. 2. 마이페이지 프로필 및 보안 정보 관리 웹 API 최종 연동(담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 비밀번호 변경 및 보안 검증: MyPageProfile 컴포넌트 내에서 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 확인란의 입력 상태를 감지하는 유효성 검증 규칙(정규식 패턴 및 길이 제한)을 프론트-백엔드 간 동기화 완료. - 통합 저장 메커니즘: 프로필 수정 정보(연락처, 주소 등)와 비밀번호 변경 요청을 단일 폼 데이터(handleUpdateAll) 내에서 조건별로 분기하여 처리하는 통합 저장 프로세스 구축 및 API 테스트 완료. 3. [관리자용 회원 통합 제어 시스템 구축 및 웹 API 연동](담당자: 이지수) - 회원 상태 및 권한 변경 시 발생할 수 있는 에러 헨들링 구조를 수립하고, 백엔드 엔티티 내 도메인 로직과의 정합성 검증 단계 진행 중. - 현재 기본적인 API 통신 및 데이터 바인딩은 완료되었으나, 특정 조건 검색 시 발생하는 버그 및 Redis 블랙리스트 토큰 연동 4. 마이페이지 주문 배송 페이지 관련 프론트엔드 공통 컴포넌트 전면 리팩토링 및 디자인 시스템 일관성 확보(담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 하드코딩되어 있던 생 HTML 태그들을 프로젝트 자체 개발 공통 컴포넌트 규격으로 100% 교체 완료. - 비밀번호 마스킹 해제를 위한 PasswordToggleButton을 InputField의 trailing 속성으로 결합하여 코드 재사용성 극대화. - 회원 탈퇴 버튼의 UI 계층 구조를 텍스트 링크 형태로 리팩토링 하여 메인 저장 버튼과의 시각적 우선순위 조절 및 화면 일관성 확보. 5. 주문/결제 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 주문 생성 API 구현 - 주문 상품 데이터 구조 설계 - 주문 상태 및 결제 상태 처리 로직 구현 - 주문 데이터 저장 및 조회 기능 구현 6. 배송지 관리 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 배송지 등록 API 구현 - 배송지 조회/수정/삭제 API 구현 - 기본 배송지 설정 기능 구현 - 주문 기능과 연계 가능한 배송지 구조 구성 7. 관리자 상품 관리 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 관리자 상품 등록 API 구현 - 관리자 상품 수정/삭제 API 구현 - 재고 및 상품 상태 관리 기능 구현 - 상품 이미지 및 카테고리 연동 기능 구현 8. 가중치 로그 기반 구축(담당자: 전이레) - 행동 로그(Weight Log)에서 Redis 큐 적재를 마쳤습니다. - 조회 등록 규칙(10초 이상 체류), 북마크 등록 규칙(1분 후 적용)을 적용하여 큐에 적재하도록 처리했습니다. - 배치(Batch)를 이용하여 오전 2시 500건을 일괄 log 등록 처리하도록 하였습니다. - WeightLogService 베이스를 구현하였습니다. 9. 가중치 계수 보정 규칙 적용(담당자: 전이레) - application.properties에서 각 행동에 따른 점수 설정을 마쳤습니다. - 메타태그에 따른 계수 보정 설정 또한 마쳤습니다. | 차주에도 백엔드 및 프런트엔드 개발이 지속될 예정입니다. 상세 내용은 다음과 같습니다. 1. 관리자 및 사용자 상태관리 웹 API 연동 최종 확인 (담당자: 이지수) - 세부 내용: 관리자 대시보드 회원 제어 시스템 및 사용자 상태관리 API의 버그 픽스 완료 후, 브랜치(develop) 통합 및 최종 연동 테스트 진행. 2. 상품/장바구니/주문 흐름 통합 테스트 및 안정화 (담당자: 정인혁) - 상품 상세 → 장바구니 → 주문 → 결제 흐름 통합 테스트 - 재고 수량 검증 로직 보완 - 주문 예외 처리 및 상태 변경 로직 점검 - API 응답 DTO 및 예외 응답 형식 정리 3. 메타태그 로그 등록 및 삭제(담당자: 전이레) - MetaTagWeightLog 의 기록 및 삭제 처리를 ProductWeightLog 에서 받아서 이어서 처리할 예정입니다. 4. 가중치 적용 및 조회 로직(담당자: 전이레) - 각 이용자마다 행동에 따른 가중치 적용을 처리(member_tag_weights 테이블 사용)할 예정입니다. - 또한 각 이용자의 가중치 적용에 따라 상품 목록 조회가 되는지 확인 예정입니다. 5. 시간감쇠 로직 적용(담당자: 전이레) - 각 가중치 적용을 시간 감쇠에 따른 로직이 적용되도록 처리할 예정입니다. |

2. 강사님 피드백

2