[ 6월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주는 프론트엔드와 백엔드를 연결하고 프론트엔드 UI를 수정하며 동시에 백엔드 오류를 수정하는 과정이었습니다. 이에 따라 프론트엔드에서는 총 44회 백엔드에서 총 30회의 PR(Pull Request) 처리가 있었고, 팀원 각자 단위 테스트를 거쳐 오류를 최소화하고자 노력했습니다. [상세 내용] 1. 주문(Order) 및 결제(Payment) 시스템 안정화 (이지수) - 0원 결제 예외 우회 처리 및 자동화 파이프라인 구축 - 사내 임직원 복지 할인 적용으로 인해 최종 결제 금액이 0원이 되는 특수 주문 건에 대한 프로세스를 개선 - 별도의 외부 결제 대행사(PG) 승인 절차를 거치지 않으므로, 주문 생성(createOrder) 완료 즉시 서버 가 도메인 로직 내에서 상태를 COMPLETED(결제 완료)로 다이렉트 변조 후 인메모리 영속화를 수행하도록 비즈니스 예외 패스를 구현 2. 상품(Product) 및 장바구니(Cart) 도메인 고도화 (이지수) - 대량 상품 일괄 등록 파이프라인 최적화 및 영속성 제어 - 외부 채널(네이버 쇼핑) 데이터를 연동하여 대량 삽입하는 POST /api/admin/products/bulk 엔드포인트를 생성 - 벌크 루프 내부에서 중복 쿼리가 발생하는 N+1 문제를 방지하기 위해, 타겟 카테고리 ID들을 기반으로 CATEGORY 타입 메타태그를 사전에 인메모리 캐싱 처리하여 데이터베이스 IO 오버헤드를 낮춤 - 부모 엔티티(Product)가 완전히 영속화되기 전에 임시 ID를 참조하여 자식 테이블(ProductImage, MetaTagProduct) 데이터 바인딩 시 외래키 참조 불일치로 누락되던 영속성 컨텍스트 생명주기 에러를 해결 saveAll()의 실행 순서를 구조적으로 배치함 - 풀스택 레이어 할인율 데이터 파이프라인 확장 - 상품 등록 및 수정 시그니처(updateProductInfo)에 할인율 데이터를 명시적으로 확장하여 데이터 누락을 방어 - 장바구니 조회(CartResponse) 및 결제 주문서 데이터 구조(CheckoutResponse.Item)에 discountRate(할인율) 및 salePrice(할인가) 필드를 전방위적으로 탑재하여, 정가와 할인가가 프론트엔드 UI 화면에 실시간으로 매핑 및 동기화되도록 연동 - 오라클의 NUMBER(1) 스키마와 JPA 간의 안전한 호환을 위해 ProductImage 내 isMain 필드 타입을 Integer로 마이그레이션하여 도메인 모델의 정합성을 높임 3. 관리자 플랫폼 서비스 레이어 개선 (이지수) - 관리자 상품 관리 통합 검색 아키텍처 연동 - ProductManagement.jsx 내의 검색창 입력값(keyword)을 백엔드 API 쿼리 파라미터 파이프라인과 다이렉트로 바인딩 - 관리자가 상품명 또는 브랜드명을 검색할 시, 동적으로 필터링된 결과셋이 화면에 정상 조회되도록 연동했으며, 검색 액션 발생 시 페이지네이션 유저 인터페이스가 1페이지로 자동 리셋되도록 프론트엔드 상태 관리를 최적화 - 주문 내역 다건 일괄 취소 및 편의성 기능 추가 - MyOrders.jsx 화면 내에 체크박스를 통한 다건 선택 UI 스펙을 구현하여 사용자 경험을 개선 - 선택된 다량의 주문 ID 배열을 순회하며 cancelOrderItems API를 연쇄 호출함으로써, 적체된 다건의 주문을 일괄적으로 안전하게 취소 처리할 수 있는 프론트엔드 배치 취소 로직 구현 4. 프론트엔드 전역 상태 아키텍처 및 라우팅 최적화 (이지수) - 전역 인증 상태 유실 및 무한 렌더링 버그 해결 - 마이페이지 프로필 조회 시 백엔드 응답 DTO의 role 필드가 누락되어 Zustand 전역 스토어(useAuthStore)의 관리자 권한이 유실되던 권한 소실 현상을 방어 코드를 통해 해결 - useAuthStore 호출 방식을 구조 분해 할당에서 개별 셀렉터 방식으로 리팩토링하여 불필요한 상태 트리거를 억제하고, Maximum update depth exceeded 무한 루프 에러를 해결했습니다. 또한, setUser 액션 호출 시 localStorage와의 동기화를 강제하여 새로고침 시에도 권한 배너가 유실되지 않도록 안정성을 확보. - 소셜 로그인 가입 파이프라인 및 메모리 누수 방지 - 소셜 로그인 성공 페이지(SocialSuccessPage.jsx)에서 백엔드 응답의 isNewUser 플래그를 분석하여, 신규 회원일 경우 소셜 식별자 및 프로바이더 정보를 Zustand 스토어(tempSocialUser)에 임시 위임 후 즉시 회원가입 폼으로 라우팅 분기 - 회원가입 완료 후 폼 제출(SignUpPage.jsx) 시, 임시 스토어에 쥐고 있던 정보를 페이로드에 바인딩하여 백엔드로 안전하게 전송했으며, 가입 프로세스 종료 즉시 스토어를 완전 클리닝하여 메모리 누수를 방어 - 관리자 대시보드 레이아웃 핏 및 공통 내비게이션 리팩토링 - 공통 레이아웃(AdminLayout)과의 중복 여백 이슈를 해결하기 위해 AdminDashboard.jsx 구조 커스텀 - AdminHeader에서 React Router v6 스펙 충돌로 오작동하던 구형 NavLink 방식을 지우고, Link와 useLocation 스냅샷 기반의 안정적인 액티브 하이라이트 방식으로 리팩토링 5. 이커머스 Flow (장바구니/결제/리뷰) 화면 고도화 (이지수) - 결제창 할인액 분리 계산 및 0원 결제 프론트 방어 로직 구현 - 백엔드 API로부터 확장 수신한 discountRate를 활용하여 결제 페이지(CheckoutPage.jsx) 내 원가, 할인액, 최종 결제 금액의 연산 파이프라인을 만듦 - 최종 결제 금액이 0원으로 산출될 시, 토스페이먼츠 SDK 호출 단계를 완전 우회하고 즉시 백엔드의 createOrder API를 다이렉트로 트리거하도록 프론트엔드 예외 처리 패스를 구축 - 선택 상품 기반 결제 데이터 파이프라인 및 수량 제어 안정화 - CartPage.jsx 및 CartItem.jsx 내에서 전체 상품이 아닌 체크박스로 '선택된 상품'의 수량과 금액만 실시간 합산되도록 총액 계산 로직을 정교화. - 주문서 진입 시 선택된 cartItemIds 목록만 라우터 state로 엄격하게 바인딩하여 넘기도록 데이터 전달 흐름을 전면 수정 - 마이페이지 리뷰 목록 데이터 매핑 버그 및 HTTP Method 동기화 - 리뷰 수정/삭제 기능 수행 시 잘못된 엔티티 식별자(review.id)를 참조하여 컴포넌트가 크래시되던 현상을 백엔드 DTO 명세와 일치하는 review.reviewId 고유키로 전량 치환하여 해결 - 리뷰 수정 시 발생하던 MethodNotSupported 예외를 방어하기 위해 프론트엔드 axios.patch 호출 컨벤션을 서버의 @PatchMapping 구조와 싱크를 맞춤 6. 백오피스(Admin) 관리자 도메인 기능 고도화 (이지수) - 네이버 대량 상품 일괄 등록 연동 및 페이로드 리팩토링 - 기존 네이버 상품 검색 및 등록 페이지(NaverProductManagement.jsx)에서 대량 등록 시 for문 내부에서 단건 API를 반복 스팸 호출하던 레거시 로직을 없앰 - 화면에서 선택된 상품 객체들을 자바스크립트 배열 구조로 일괄 가공한 뒤, 백엔드 벌크 DTO 명세 명칭과 100% 동기화한 페이로드를 구성하여 단 한 번의 단일 벌크 API 요청으로 연동 효율성 높임 - URL 파라미터 기반 대량 데이터 페이지네이션 및 체크박스 배치 처리 - ProductManagement.jsx 및 MyInquiries.jsx 페이지에 당 20건씩의 데이터 청크 조회를 보장하기 위해 URL 파라미터 연동형 페이지네이션 모델을 연동하고 totalElements 및 totalPages 상태를 실시간 바인딩 - 페이지 네비게이션 이동 시 기존 페이지에서 선택되어 있던 체크박스 상태 배열(selectedProductIds)이 잔존하는 오염 현상을 방지하기 위해 이동 즉시 초기화하는 라이프사이클 훅을 추가했으며, 다건 삭제 기능(handleDeleteSelected)은 프론트엔드 단에서 Promise.all 동시성 제어를 통해 안전하게 배치 처리되도록 뷰 로직 완성 - 메타태그 UI 매핑 버그 교정 및 관리자 입력 폼 UX 개선 - 상품 수정 모달 진입 시, 백엔드로부터 수신된 메타태그 식별자 목록(metaTagIds)이 UI 버튼 상태에 매핑되지 않던 현상을 정수형 배열 데이터 컨버팅 로직을 통해 보완하여 태그 활성화 색상이 정상 렌더링되도록 함 - 관리자의 휴먼 에러를 방지하기 위해 등록/수정 폼의 모호한 라벨명('판매가')을 '원가 (정가)'로 명확히 수정하고, 할인율 입력 시 즉시 연산된 '최종 판매가'가 하단 렌더러에 노출되는 실시간 반응형 UI 시스템을 적용 7. 마이페이지 배송지 및 문의 관리 시스템 고도화 (이지수) - Daum 우편번호 외부 API 연동 및 배송지 Soft Delete - 마이페이지 내 '내 배송지 관리' 화면을 신설하고, Daum 우편번호 팝업 API를 인라인 결합하여 유저가 주소를 직접 입력하지 않고 완전 자동 입력되도록 개선 - 기본 배송지 설정 및 삭제 시 데이터의 영구 소실을 막기 위해 백엔드의 PATCH 기반 Soft Delete 플래그 명세와 프론트엔드 상태값 간의 매핑을 완벽하게 마무리 시킴 - 1:1 문의 내역 UI 단일화 및 관리자 모더레이션 제어 - MyInquiries.jsx 내 있던 단건 삭제 아이콘들을 제거하고, 체크박스 기반의 다건/전체 삭제 통합 UI를 적용하여 컴포넌트 일관성 높이 - '새 문의 작성' 모달을 완전 컴포넌트화하여 유효성 검증 API와 결합했으며, 관리자 모더레이션 페이지(ModerationManagement)와 리뷰 블라인드 처리 로직 연동을 완료 8. 상품 및 관리자 기능 구현 (정인혁) - 상품 상세 페이지 내 관련 상품 조회 API 연동 - 상품 정보 기반 동적 렌더링 로직 구현 - 프론트 연동을 위한 응답 구조 설계 - 네이버 쇼핑 검색 API 연동 - 검색 결과 기반 상품 등록 기능 구현 - 관리자 상품 등록 업무 효율화 9. 장바구니 기능 구축 및 고도화 (정인혁) - 장바구니 상품 목록 조회 기능 구현 - 상품 수량 변경 및 삭제 기능 구현 - 장바구니 선택 상품 주문 연계 처리 - 품절 및 삭제 상품 검증 기능 추가 - 상품 및 장바구니 이미지 URL 처리 로직 개선 10. 주문 및 결제 시스템 구현 (정인혁) - 주문 내역 조회 API 연동 - 주문 상태 및 결제 정보 화면 구성 - 주문 상태별 UI 분기 처리 적용 - 주문 상세 정보 조회 기능 구현 - 결제 정보 연동 및 표시 기능 추가 - 주문 데이터 기반 화면 구성 개선 - 장바구니 → 주문 → 결제 프로세스 구축 - Toss 결제 서비스 연동 - 결제 성공/실패 예외 처리 구현 - 주문 상세 데이터 구조 개선 - 결제 처리 로직 안정화 11. 주문 관리 기능 고도화 (정인혁) - 주문 상품 단위 취소 기능 구현 - 다건 취소 기능 추가 - 취소 가능 여부 검증 로직 적용 - 주문 응답 DTO 구조 개선 - 주문 상품 단위 식별을 위한 orderItemId 추가 12. 배송 및 반품 기능 구현 (정인혁) - 배송지 등록·수정·선택 기능 구현 - 주문 화면 레이아웃 개선 및 사용자 입력 흐름 최적화 - 배송 상태 조회 기능 구현 - 배송 진행 상황 UI 제공 - 주문 완료 상품 대상 반품 신청 기능 구현 - 반품 요청 상태 관리 기능 추가 - 사용자 반품 프로세스 지원 13. 자동 메타태그 등록 처리 (담당자: 전이레) - POPULARITY, RELEASE_OR_UPDATE 등 자동 등록되는 메타태그 설계 및 구현 - 각 메타태그마다 다음과 같은 기준으로 구현처리 - 인기 상품 : WeightScore 기준으로 5%를 하되, 해당 상품의 마지막 ProductWeightLog 기록이 6개월인 것만 적용 - 스테디셀러: 구매 횟수가 100 이상(규모 커지면 수정 되도록 application.propeties에 저장)일 경우 적용 - 주목 상품: 최근 14일 동안 ProductWeightLog에서 applied_weight의 합을 기준으로 5% 내의 상품에 적용 - 특가 세일: discountRate가 50 이상인 경우에 적용 - 신상품: 해당 상품의 created_at이 7일 이내인 상품에 적용 - 업데이트: 해당 상품의 created_at이 7일을 넘고, updated_at이 3일 이내인 상품에 적용합니다. - 해당 등록 처리는 오전 3시에 이루어짐 14. 상품 목록 페이지 구현 (담당자: 전이레) - ProductCard 에서 bookmarkApi 연결, 북마크 되어 있을 경우 표시되도록 처리 - ProductCard 에서 바로 장바구니 담기가 연결되도록 cartApi 연결 처리 - 기존 한 줄이던 제목 섹션 2줄로 수정 - ProductCard 에서 리뷰 개수 및 별점, 점수 등 연결 처리 - 20개씩 보기, 40개씩 보기 등 size 에 따른 목록 갯수 구현 - Pagination 이용한 페이지 구현 및 페이지에 따른 상품 개수 출력 - 각 목록 페이지를 정렬기준에 맞춰서 나타나도록 처리 - 기본: 가중치에 맞춘 추천순으로 정렬 - 최신순: 최근 등록된 상품순으로 정렬 - 판매순: product의 판매양(salesCount)에 따라서 정렬 - 낮은 가격순¦높은 가격순: product의 판매 가격(할인 적용)에 따라 정렬 - 인기순 : product의 WeightScore에 따라서 정렬 15. 개인 웹 접근성 설정 및 화면 적용 (담당자: 전이레) - mypage/settings 에서 개인 화면 설정 가능하도록 페이지 구현 및 해당 설정에 따른 화면 적용 - GlobalHeader 안 유저 드롭다운에서 글자 크기 설정이 가능하도록 구현 16. 메인 페이지 구현 (담당자: 전이레) - 기존 메인 페이지 슬라이드(전 담당자: 김선철) 조정 - 메인 페이지에 productApi 연결 - 오늘의 맞춤 추천 섹션, 관심 분야 인기 상품 섹션, 이런 상품은 어떠세요? 섹션 추가 - 해당 섹션에 맞춘 정렬 로직 추가 17. 가중치 적용 (담당자: 전이레) - behaviorLogApi 를 통한 VIEW¦BOOKMARK¦DISLIKE 행동 기록 처리 - localStorage 통한 조회(VIEW) 의 페이지 이력 추적 및 등록 처리 - 당분간 보지 않기 버튼을 이용하여 DISLIKE (가중치 감소 및 해당 상품 등장하지 않음) 구현 18. 상품 상세 조회 페이지 구현 (담당자: 정인혁 → 전이레) - 상품 상제 조회 페이지에서 주문하기 버튼을 통한 direct Order 전송 - 장바구니 버튼 cartApi 와 연결 처리 - bookmarkApi 통한 북마크 등록 처리 - 하단 상세 정보 섹션 구현 19. 리뷰 조회 및 리뷰 작성 페이지 구현 (담당자: 정인혁 → 전이레) - 상품 상세 조회 페이지 하단에 해당 상품에 따른 리뷰 리스트 구현 - 주문/배송 내역에서 해당 상품마다 리뷰 작성 버튼이 노출되도록 구현 - 리뷰 작성 모달 작성 및 연결 - reviewApi 를 통한 리뷰 작성 처리 - imageApi 및 이미지 도메인 통한 이미지 저장 로직 구현 | 차주에는 팀적으로 통합 테스트 및 프론트엔드에서의 UI/UX 통합, 기능 안정화 작업이 있을 예정입니다. |

2. 강사님 피드백

2