[ 6월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주는 통합테스트 및 UI/UX의 개선, AWS를 통한 배포가 있었습니다. 그리고 프로젝트의 마무리와 경진대회가 다가옴에 따라 발표 시나리오 작성 등 발표 준비를 진행 중에 있습니다. 또한 기존 develop 브랜치를 main 브랜치에 통합하여 빌드 배포를 완성하였습니다. [상세 내용] 1. AWS를 통한 배포 및 CI/CD 자동화 처리 (담당자: 이지수) - gitHub main branch와 AWS 서버를 연결하여 CI/CD 자동화 처리를 하였습니다. 2. 전체적인 UI/UX 통일 및 개선 처리(담당자: 전이레) - 그동안 페이지에서 통일되지 않은 UI/UX를 통일하고, UI적으로 개선이 필요한 부분들을 개선하였습니다. 3. 시연을 위한 시연영상 촬영 (담당자: 정인혁) - 시연 시나리오에 맞추어 시연 영상을 촬영 중에 있습니다. | 차주에는 포트폴리오의 완성, 발표 준비 및 시연 영상 편집이 예정에 있습니다. |

2. 강사님 피드백

2