[ 5월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁, 김선철 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주의 프로젝트 수행은 세부적인 조정 및 본격적인 개발을 시작하였습니다. 금주에는 프런트엔드에서 총 3번, 백엔드에서 총 6번의 PR(Pull Request)과 2건의 이슈 처리를 바탕으로 팀원 각자가 기능별 브랜치 통합(merge)을 통한 도메인 간의 인터페이스를 동기화하고 개발을 가속화하였습니다. 모든 개발 과정에서 팀원 간 토의로 수립한 '웹 접근성 체크리스트'를 준수하여, 사용자 편의성과 접근성 표준을 충족하는 일관된 인터페이스를 구축하였습니다. [상세 내용] - 회원가입 시 입력하는 퍼스널 데이터 양식을 정했습니다. - 연령대, 관심 카테고리(건강, 교육, 여행, 선물, 가전의 5대 카테고리 중 복수 선택), 구매 목적, 선호 상품, 직종을 입력하였습니다. - 해당 퍼스널 데이터는 메타 태그에 반영하여 가중치 점수를 임시값으로 20으로 설정하였습니다. - 메타태그의 삭제에 관하여 soft delete 처리를 하기로 합의하였습니다. - 정책 변화에 따른 ERD 설계 및 스키마 조정이 존재했습니다. - 물리적 삭제(hard delete) 대신 status 필드 값을 활용한 삭제 처리 로직을 도입하고, 추적을 위해 updated_at 필드 추가 - 서비스 특성을 고려한 8종의 태그 타입(카테고리, 시즌, 목적 등)을 Enum으로 정의하여 데이터 정합성 강화 - 유저별 메타태그 선호도 가중치 관리 테이블을 추가하여 개인화 추천의 정확성 강화 - 회원가입 및 로그인 인증, 소셜 로그인의 백엔드 개발 작업을 마쳤습니다. (담당자: 이지수) - JWT 기반의 자체 회원가입 및 로그인 로직 구현 - Redis를 활용한 Refresh Token 저장소 구축으로 DB 부하 경감 - OAuth 2.0을 활용한 소셜 로그인(구글, 카카오, 네이버) 연동 및 사용자 데이터 동기화 - 비로그인 사용자의 인증 경로(/api/auth/**) 외 비인가 접근 차단 및 API 접근 권한 설정 - 상품 목록 및 상세 조회의 백엔드 개발 작업을 마쳤습니다. (담당자: 정인혁) - 상품 리소스(JSON 데이터) 접근을 위한 REST API 엔드포인트 구현 - 카테고리 및 판매 상태(ON_SALE) 필터를 적용한 맞춤형 상품 리스트 반환 구현 - 메타 태그의 작성, 조회, 수정, 삭제(soft delete) 백엔드 개발 작업을 마쳤습니다. (담당자: 전이레) - 효율적인 태그 관리를 위한 생성·조회·수정 기능 및 REST API 엔드포인트 구현 - 데이터 보존을 위해 직접 삭제(Hard Delete) 대신 상태값(status)을 변경하는 방식의 논리적 삭제 로직 구현 - 사용자 웹 접근성 설정의 조회 및 업데이트 백엔드 개발 작업을 마쳤습니다. (담당자: 전이레) - 가독성 개선을 위한 글자 크기(Font Size)를 5단계 스케일로 세분화하고, 시스템 기본값(Level 1) 설정 및 관리 로직 구현 - 입력값 검증의 경우 추후 전역 예외 처리(Global Exception Handling)를 통하여 검증 예정 - 인증(Auth) 페이지 (로그인/회원가입/비밀번호 재설정) 프론트엔드 UI 개발을 마쳤습니다. (담당자: 김선철) - D-TO 로고를 적용한 공통 AuthLogo 컴포넌트 분리 | 차주에도 백엔드 및 프런트엔드 개발이 지속될 예정입니다. 상세 내용은 다음과 같습니다. - 전역 처리 체계 구축 - 상태 관리 환경 구성: 프론트엔드 전역 상태 관리 체계 구축 및 도메인별 스토어 분리 (담당자: 김선철) - 접근성 전역 대응: 사용자별 맞춤형 웹 접근성 설정값에 따른 전역 UI 적용 로직 구현 (담당자: 전이레) - 예외 처리 표준화: 백엔드 전역 예외 처리(Global Exception Handling) 구조 설계 및 도입 (담당자: 전이레) - 유효성 검증 일원화: 전역 데이터 유효성 검증(Validation) 처리 체계 정립 (담당자: 전이레) - 백엔드 개발 진행 - 비밀번호 재설정: 비밀번호 찾기 및 재설정 API 구현, 재설정 로직 고도화 및 안정성 강화 (담당자: 이지수) - 비밀번호 재설정 메일 발송 인프라 구축: 재설정 링크가 포함된 메일을 사용자에게 발송하는 기능 및 메일 인프라 구현(담당자: 이지수) - 가중치 엔지니어링 협업 - 프로세스 정립: 상품·이커머스 담당자(정인혁) 및 큐레이션 엔지니어링 담당자(전이레)와의 회의를 통한 가중치 산정 프로세스 및 로직 협력 - 가이드라인 기반 개발: 협의된 가이드라인에 따른 가중치 로직 개발 착수(담당자: 정인혁 및 전이레) - 관련 개발 상세 사항은 양측의 회의 및 가이드라인에 따라서 정해질 예정입니다. - 프론트엔드 및 UI 개발 - 공통 에셋 제작 진행 마무리: Header, Footer, Button 등 재사용 가능한 공통 컴포넌트 제작(담당자: 김선철) - 글로벌 레이아웃 설계: 페이지에 공통으로 들어가는 레이아웃 제작(담당자: 김선철) - 비밀번호 재설정 페이지 구축: 비밀번호 재설정 및 재설정 완료 페이지 API 연결(담당자: 이지수) - 목업 데이터 추가 - 상품 목업 제작: 메인·목록 페이지에 노출될 상품 목업 데이터 제작(담당자: 김선철) |

2. 강사님 피드백