[ 4월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁, 김선철 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주의 프로젝트 수행은 기획과 역할 분담을 중심으로 하였습니다. - 프로젝트 아이템의 결정 - 프로젝트 아이템의 경우 [대주제]로서 접근성을 중시한 중계 쇼핑몰이었습니다. - 페르소나로서 30대 및 40대의 직장인을 설정하였습니다. - 접근성 설정을 사용자 접근성으로 하여 30대 및 40대의 검색 피로도를 낮추고 라이프 사이클에 맞는 큐레이션 서비스를 중심으로 합니다. - 요구사항 정의서(담장: 전이레), API 엔드포인트 설계(담당: 이지수), DB ERD 설계(담당: 이지수)를 작성하였습니다. - 요구사항 정의서에서 정책(Policy)을 회의를 통하여 결정하였습니다. - 벤치마킹(레퍼런스) 리서칭을 진행했습니다(담당자: 김선철, 정인혁). 벤치마킹 리서치의 결과 쿠팡 및 테무, 그리고 lifepick의 구성 스타일을 절충하여 사용하기로 결정하였습니다. - 각 기능에 따른 담당자를 분배하였습니다. - 인증 및 보안 담당: 이지수 - 상품 및 이커머스 프로세스: 정인혁 - 메타태그/태그 및 큐레이션 알고리즘: 전이레 - 시스템 아키텍처 및 UI 총괄: 김선철 - 사이트 맵 생성(담당자: 정인혁)을 하였습니다. - 와이어프레임 생성(담당자: 김선철)을 하였습니다. - 기획안 작성(담당자: 전이레) 및 WBS 작성(담당자: 전이레)을 하였습니다. - 깃허브 규칙(브랜치/커밋 메시지)을 정해두었습니다. | ERD 확정, 기능 상세화 및 프로토타입 개발 예정에 있습니다. - 엔드포인트 확정 - [백엔드] ERD 설계 확정, 설계에 따른 DB 스키마 생성 및 기본 도메인 개발 - [백엔드] JWT 기반 인증 로직 및 회원가입 API 우선 구현 - [프런트엔드] 공통 컴포넌트Header, Footer, Button 제작 및 라우팅 환경 설정 - 메인 페이지 및 상품 목록 페이지의 프로토타입 퍼블리싱 - 접근성 체크리스트 적용 기준 수립 - 발표자 및 PPT 제작자 결정 |

2. 강사님 피드백

프로젝트 기획에 있어 전반적인 처리 과정이 꼼꼼하여 긍정적인 평가를 받음. 단, 기획을 뒷받침하기 위한 벤치마킹 자료(레퍼런스)를 리서치하고, 트러블 슈팅 과정을 기록하라는 조언을 받음. 외 와이어프레임 및 제출 서류에 대한 언급을 받았습니다.