[ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주에는 프런트엔드에서 총 9번, 백엔드에서 총 9번의 PR(Pull Request) 처리를 바탕으로 팀원 각자가 기능별 브랜치 통합(merge)을 통한 도메인 간의 인터페이스를 동기화하고 개발을 가속화하였습니다. 이전 팀원의 퇴소에 의하여 이전 팀원의 역할을 분리하여 각 팀원에게 분배하였습니다. 또한 해당 팀원이 담당한 코드의 구조 중 규칙 및 표준 미준수 구간을 리팩토링(공통 컴포넌트·스타일·폼/접근성 정리)하여 유지보수 가능한 상태로 정비하게 되었습니다. [상세 내용] - 프론트엔드 전역 설정 (담당자: 전이레) - React Query, React Router, 접근성 전역 컨텍스트를 구성하고, 앱 시작 시 인증 상태를 useAuthStore.hydrate()로 복구하도록 설정했습니다. - VITE_API_BASE_URL 기반 BASE_URL, JWT 자동 부착, JSON/204 응답 처리, 공통 에러 메시지 추출 로직을 구현해 authApi, categoryApi, productApi 등에서 재사용하도록 했습니다. - useAuthStore(로그인 · 토큰 · localStorage 동기화), useA11yStore(접근성 설정 및 서버 동기화)를 Zustand로 구성했습니다. - 프론트엔드에서 페이지마다 인증 상태(로그인 상태)을 확인할 수 있도록 RequireAuth 로 라우팅 처리를 하였습니다. - mypage, admin 등의 라우트 트리를 분리, MyPageLayout 및 AdminLayout 등으로 감싸 처리하였습니다. - 접근성 설정이 실제 스타일에 적용되도록 html에서 data-font-step 및 data-high-contrast 에 따른 차이를 index.css에서 반영처리 하였습니다(테스트 완료) - 카테고리의 생성/조회/수정/삭제 기능 API 구현을 완료했습니다. (담당자: 전이레) - Category 엔티티, CategoryStatus, CategoryRepository를 구현했습니다. - 요청 및 응답 DTO를 생성하였습니다. - 삭제의 경우 개념적 삭제(soft delete 로 처리하였습니다.) - 카테고리 목록 조회의 경우 ACTIVE 상태만 조회할 수 있도록 처리하였습니다. - 프론트엔드 공통 컴포넌트 제작을 완료하였습니다. (담당자: 전이레) - index.js에서 공통 컴포넌트를 한곳에서 import할 수 있게 정리했습니다. - Button, Input, Pagination 등의 공통 UI를 제작하였습니다. variants 및 size 상태로 조절가능하도록 props 처리를 하였습니다. - GlobalHeader 및 GlobalFooter 로 구성된 GlobalLayout 을 제작하였습니다. - AdminHeader, AdminSidebar, adminNav, MyPageSidebar, AdminLayout , MyPageLayout 등 마이페이지 및 관리자 페이지의 공통 골격을 생성하였습니다. - 프론트엔드에서 정돈되지 않은 스타일을 정돈하였습니다. (담당자: 전이레) - 기존 tailwind 토큰 및 유틸처리가 되어 있지 않던 클래스들(하드코딩)을 정리하였습니다. - 절대값으로 렌더링 되어 있던 색상을 토큰 및 유틸 값으로 변경하였습니다. - 목적에 맞지 않은 요소(ex: radio 버튼 및 checkbox가 button화 되어있는 등)을 목적에 맞춰 재정의하였습니다. - 사용자 주문 도메인 분리 및 API 아키텍처 재설계 (담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 일반/관리자 주문 로직의 의존성 제거를 위한 도메인 패키지 격리 및 구조화 (레이어드 아키텍처 적용) - com.dto.project.domain.order 하위 사용자 전용 API 컨트롤러/서비스 계층 구축 - 사용자 구매 내역 조회, 상세 주문 확인 및 취소 요청 등 핵심 API 구현 및 응답 객체(DTO) 최적화 - 관리자용 회원 통합 제어 시스템 구축 (담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - domain/admin/member 패키지 신설 및 관리자 대시보드 백엔드 아키텍처 수립 - 동적 쿼리 기반의 다차원 회원 검색(키워드/상태별) 및 페이징 처리 구현 - 회원 상태/권한 변경 API 및 Member 엔티티 내 도메인 로직 캡슐화 - AuthService.forceLogout 연동: 회원 상태 변경 시 Redis 블랙리스트 토큰 즉시 반영 프로세스 구현 - 마이페이지 회원 정보 관리 및 보안 인증 고도화 (담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 마이페이지 프로필 관리(MyPageProfile) API 연동 및 상태 변경/회원 탈퇴 기능 구현 - useAuthStore를 활용한 회원 정보 전역 상태 관리 및 헤더 연동을 통한 사용자 정보 실시간 동기화 - 사용자 인증 상태 유지 및 안전한 로그아웃(세션/상태 초기화) 로직 적용 - 프론트-백엔드 간 데이터 무결성 검증: API 응답 필드와 상태 관리 모델(Zustand) 간 매핑 최적화 및 에러 핸들링 고도화 - 인증 인터셉터 구현: axiosInstance를 활용하여 요청 헤더에 JWT 토큰을 자동 주입하고, 리다이렉트 에러를 방지하는 보안 통신 표준 적용 - 서비스 안정화를 위한 기술적 트러블 슈팅 및 인프라 최적화 (담당자: 이지수) - 세부 수행 내용: - 보안 필터 및 인증 체계 최적화: Spring Security 내 JWT 검증 필터 순서 조정 및 OAuth2 리다이렉트 이슈 해결 - 상태 관리 동기화: 전역 상태(useAuthStore)와 브라우저 스토리지 간의 데이터 불일치(Ghost State) 문제 해결을 위한 로그아웃/초기화 로직 최적화 - 상품 목록 및 검색 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 상품 목록 조회 API 구현 - 카테고리 기반 필터링 기능 구현 - 검색 기능 및 상품 탐색 흐름 개선 - 리뷰 및 인기 검색어 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 상품 리뷰 조회/작성 API 구현 - 인기 검색어 조회 API 구현 - 검색 데이터 집계 구조 검토 - 장바구니 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 장바구니 추가/조회/수정/삭제 API 구현 - 주문 기능과 연결 가능한 장바구니 구조 설계 - 주문/결제 기능 연동을 위한 사전 테스트 진행 | 차주에도 백엔드 및 프런트엔드 개발이 지속될 예정입니다. 상세 내용은 다음과 같습니다. 1. 가중치 설계 구체화(담당자: 전이레) - 문서가 완료되어 가중치·타입별 계수·조회 시 보정 규칙을 목록/메인 점수 계산식에 반영할 예정입니다. 2. 가중치 로그 기반 구축(담당자: 전이레) - 행동 로그(Weight Log) 스키마·처리 흐름을 설계안에 맞게 정리합니다. (Redis 큐 적재 → 배치로 product_weight_logs 일괄 저장) - WeightLogService 베이스를 구현합니다. - 상품 조회 API는 DB 대량 쓰기 없이 응답하도록, 로그 기록은 비동기·배치 경로로 분리할 예정입니다. 3. 주문/결제 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 주문 생성 API 구현 - 주문 상품 데이터 구조 설계 - 결제 상태 처리 로직 구현 4. 상품 목록/검색/필터 기능 고도화 (담당자: 정인혁) - 상품 목록 조회 API 개선 - 카테고리/가격/정렬 조건 정리 - 검색어 기반 상품 조회 기능 개선 - 인기 검색어 API와 상품 검색 흐름 연결 5. 상품/장바구니/주문 흐름 연동 안정화 (담당자: 정인혁) - 상품 상세 → 장바구니 → 주문서 흐름 점검 - 재고 수량 검증 로직 추가 - 장바구니 삭제/수정 예외 처리 보완 - 프론트 연동을 위한 응답 DTO 정리 6. 관리자 및 사용자 상태관리 웹 api 연동 확인(담당자: 이지수) - 마이페이지 프로필 관리 비밀번호 변경 부분 웹 api 연동 확인 및 주소 api 연동 확인 |

2. 강사님 피드백

2