[ 5월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | D-TO (Data-To-you, 사용자를 향한 데이터) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 통모짜 개발자 | 프로젝트 팀원 | (팀장) 이지수 (팀원) 전이레, 정인혁, 김선철 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 금주에도 프런트엔드에서 총 4번, 백엔드에서 총 8번의 PR(Pull Request) 처리를 바탕으로 팀원 각자가 기능별 브랜치 통합(merge)을 통한 도메인 간의 인터페이스를 동기화하고 개발을 가속화하였습니다. 모든 개발 과정에서 팀원 간 토의로 수립한 '웹 접근성 체크리스트'를 준수하여, 사용자 편의성과 접근성 표준을 충족하는 일관된 인터페이스를 구축하였습니다. [상세 내용] 1. 비밀번호 재설정 및 메일 발송 인프라 구축을 마쳤습니다. (담당자: 이지수) - SMTP 서버 연동을 통한 비밀번호 재설정 메일 발송 인프라 구축 및 Redis TTL을 활용한 보안 토큰 관리 로직 강화. - 비밀번호 재설정 및 완료 페이지의 UI와 백엔드 연동 완료 - Redis 기반의 Refresh Token 저장소 및 로그아웃 블랙리스트 체계 사용하여 세션 안정성 및 보안성 확보. 2. 개인화 추천 서비스 동의 UX 설계 및 연동을 마쳤습니다. (담당자: 이지수) - 회원가입 폼 내 '직종 기반 맞춤 추천 동의(isJobRecommendEnabled) 항목을 추가하여 추천 엔진 활성화에 대한 유저 선택권 보장. - 개인정보 수집의 투명성을 위해 동의 항목의 초기값을 false로 설정하고, 해당 상태값이 백엔드 DTO 규격에 맞춰 정확히 전송되도록 데이터 연동 완료. - 유저의 동의 여부에 따라 백엔드에서 초기 가중치 산정 로직이 조건부로 작동하도록 인터페이스 정합성 검증 완료. 3. 전역 API 표준화 및 팀 프로젝트 매니징을 수행하였습니다. (담당자: 이지수) - 멘토링 피드백을 기반으로 전체 도메인의 URI 구조(복수형 사용 등) 및 쿼리 파라미터 네이밍 컨벤션 표준화 완료 및 API 명세서 최신화. - 데이터 보존 및 추적을 위해 물리적 삭제 대신 status 필드를 활용한 Soft Delete 정책을 전 도메인에 확립하고 스키마 조정 완수. - 기술 멘토링 결과를 분석하여 개발 우선순위를 재설정하고, 가중치 산정 프로세스 등 팀 내 기술적 방향성에 대한 가이드라인 전파. 4. 디자인 및 프로토타입 제작 완료 및 코딩 작업중입니다. (담당자: 김선철) - Figma상으로 디자인해둔 프로토타입 제작 완료했으며, 프로토타입된 페이지 UI들을 코딩중. - 현재까지 사용자 인증 및 메인 홈, 글로벌 컴포넌트들 등 여러 페이지와 컴포넌트를 구현했음. 5. 상품 상세 조회 및 북마크 기능 백엔드 API 구현을 완료했습니다. (담당자: 정인혁) - 상품 상세 조회 API를 구현하고 상품 기본 정보, 대체 텍스트, 다중 이미지 데이터를 포함하도록 응답 데이터를 구성했습니다. - 북마크 추가/삭제/조회 API를 구현하고 DB 연동 테스트를 완료했습니다. - 상품 관심 데이터가 이후 추천 가중치 로직과 연결될 수 있도록 확장성을 고려했습니다. 6. 이커머스 담당(정인혁)과 가중치 엔지니어링 담당(전이레) 간의 협업이 있었습니다. - 현재 협업 과정에서 API 명세를 맞추기로 하였고, 작업 순서는 조회 → 북마크 → 상품 등록 → 장바구니 → 목록/메인 순서가 되어 있습니다. - 한동안 양측의 직무는 분리되어 있을 예정입니다. 7. 가중치 플로우 차트 생성 및 설계 수정을 하였습니다. (담당자: 전이레) - 플로우 차트를 생성하여 강사님께 제출하였습니다. - 피드백에 따라 설계 수정 후 팀원들의 컨펌에 따라서 수정될 예정입니다. - 승인된 설계의 경우 ‘직업’ 부분의 가중치 계산 점수의 수정이 있었습니다(다른 점수와 달리 사용자 자신의 ‘직업’과 맞는 상품과 작용하면 큰 작용이 되도록 합니다.) 8. 메타태그의 생성/조회/수정/삭제 기능 API 구현을 완료했습니다. (담당자: 전이레) - 등록·수정·삭제는 관리자(ADMIN) 권한에서만 가능합니다. - 삭제는 물리 삭제가 아니라 상태를 DELETED로 바꾸는 소프트 삭제로 처리했습니다. - 생성·조회·수정·삭제는 Postman으로 테스트를 완료했습니다. - 목록·상세 조회는 일반 사용자도 열람 가능합니다. (관리자 전용이 아님) 9. 메타태그와 상품 간 매핑 관련하여 API 구현을 완료하였습니다. (담당자: 전이레) - 상품 ID로 해당 상품에 연결된 메타태그 목록을 조회할 수 있게 합니다. - 상품에 붙은 메타태그를 변경·삭제할 때는 매핑 테이블에서 기존 연결을 모두 제거한 뒤, 요청한 태그 목록으로 다시 등록하는 일괄 치환(replace) 방식으로 처리합니다. 10. 전역 오류 처리(Global Exception Hanlder)를 완료하였습니다. (담당자: 전이레) - API 오류·응답 본문은 RFC 7807과 Google API 가이드라인을 참고해 필드 구조를 통일했습니다. - 비즈니스 로직(서비스)에서는 상황에 맞는 메시지와 상태만 ResponseStatusException으로 전달하고, HTTP 응답 포맷 변환은 전역 예외 처리에서 담당합니다. | 차주에도 백엔드 및 프런트엔드 개발이 지속될 예정입니다. 상세 내용은 다음과 같습니다. 1. 회원 정보 관리 시스템 고도화 (담당자: 이지수) - 프로필 수정 기능 구현 및 회원 탈퇴 프로세스구축. - 민감 정보 변경 및 탈퇴 시 보안 강화를 위한 비밀번호 재검증 기능 도입. - 프로필 수정 발생 시 실시간 가중치 재산출 로직 반영 및 세션 클린업 로직 적용. 2. 코드화되어야 할 잔여 페이지 UI들 코딩할 예정(담당자: 김선철) 3. 코드화되어야 했었으나 미싱된 이벤트들 코딩할 예정(담당자: 김선철) 4. 고객센터내 필요한 기능들 구현(담당자: 김선철) - FAQ 조회, 1:1 문의 등록, 내 문의 내역, 문의 답변(관리자) API 구현 예정 5. 상품 목록 및 검색 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 상품 목록 조회 API 구현 - 카테고리 기반 필터링 기능 구현 - 검색 기능 및 상품 탐색 흐름 개선 6. 리뷰 및 인기 검색어 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 상품 리뷰 조회/작성 API 구현 - 인기 검색어 조회 API 구현 - 검색 데이터 집계 구조 검토 7. 장바구니 기능 구현 (담당자: 정인혁) - 장바구니 추가/조회/수정/삭제 API 구현 - 주문 기능과 연결 가능한 장바구니 구조 설계 - 주문/결제 기능 연동을 위한 사전 테스트 진행 8. 가중치 설계 구체화(담당자: 전이레) - 가중치·타입별 계수·조회 시 보정 규칙을 문서로 구체화하고, 목록/메인 점수 계산식에 반영할 예정입니다. 9. 가중치 로그 기반 구축 - 행동 로그(Weight Log) 스키마·처리 흐름을 설계안에 맞게 정리합니다. (Redis 큐 적재 → 배치로 product_weight_logs 일괄 저장) - WeightLogService 베이스를 구현합니다. - 상품 조회 API는 DB 대량 쓰기 없이 응답하도록, 로그 기록은 비동기·배치 경로로 분리할 예정입니다. |

2. 강사님 피드백

2